| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 18. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/32365/2025. A 2025. december 12-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | aláíró |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: | minősített többség (SZMSZ 3. melléklet 2. f) alpontja alapján) |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a vis maior pályázatban érintett helyreállítási munkálatok megkezdéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. augusztus 25-én tartott rendkívüli ülésén fogadta el a július 07-i szélsőséges időjárási körülmények miatt bekövetkező védekezési és helyreállítási munkálatok elvégzésére vonatkozó vis maior támogatási igény benyújtását, mindösszesen – indikatív ajánlatok alapján előzetesen becsült - 104 977 209 Ft összegű felmerülő költséggel. 2025. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésén ez a támogatási igény módosításra került a JEC tetőhéjazat részleges felújítása helyett - szakértő által előírt – a teljes felújítás felmerülő költségeivel, mely alapján a felmerülő költségek 110 348 430 Ft összegre változott.  Az igazoltan felmerülő költségeket a biztosító általi kifizetésekkel csökkenteni szükséges, mely a pályázattal érintett ingatlanok vonatkozásában 7 817 530 Ft volt. A támogatás összege az igazoltan felmerülő költségek 70%-a lehet.

A benyújtott támogatási igény elbírálása az előterjesztés készítése időpontjában még nem történt meg, azonban az elvégzett munkálatok pénzügyi teljesítése időszerűvé vált, illetve a helyreállítási munkálatokkal sem célszerű tovább várni.

A védekezés költsége 53 871 143 Ft volt, melynek pénzügyi teljesítése esedékes.

A helyreállítási munkálatokra vonatkozóan valamennyi ajánlatkérési eljárás a műszaki szakértő által meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően lefolytatásra került, azonban minden tétel vonatkozásában elmondható, hogy a beérkezett ajánlatok magasabbak, mint a szakértő által megállapított várható költségek.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a káreseményt és a helyreállításra beérkezett ajánlati árakat:

| Ingatlan / Tevékenység megnevezése | ajánlati ár (bruttó) |
| --- | --- |
| Víztorony | 39 665 313 Ft |
| Szennyvíztelep | 2 542 567 Ft |
| Járóbeteg-Ellátó Centrum | 10 192 703 Ft |
| Bocskai István Múzeum (Bocskai u. 14.) | 1 856 949 Ft |
| Hajdúszoboszló Városi Televízió | 1 443 482 Ft |
| Hajdúszoboszlói Szabadidő Park | 7 867 650 Ft |
| Védekezés | 53 871 143 Ft |
| Igazságügyi szakértői díjak | 1 351 600 Ft |
| Műszaki ellenőri díjak (víztorony, szennyvíztelep, JEC tető, Múzeum kerítés) | 951 000 Ft |
| Műszaki ellenőri díj (Szabadidő park elektromos) | 340 000 Ft |
| Összesen | 120 082 407 Ft |

A 2025. évi költségvetésben a 14. sz. melléklet (Felújítások) 3a/ÖK során (Viharkár - vis maior pályázat) 38 575 ezer Ft összegű saját forrás áll rendelkezésre, míg az intézményfelújítás vis maior kereten (14. számú melléklet 3/ÖK sor) közel 18 M Ft. A Beszerzési Munkacsoport javaslata és a Polgármester 140/2025. (XI.24.) és 141/2025. (XI.24.) számú határozatai alapján a víztorony tetőszigetelés és a helyreállítási munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés munkálatai a fentebbi két költségvetési soron rendelkezésre álló forrásból biztosított, a munkálatok megkezdhetők.

A többi feladatellátáshoz - védekezés és helyreállítás - szükséges forrás, 79 466 094 Ft összeg a költségvetési rendeletben rögzített, a vis maior támogatás megérkezéséig az általános tartalék kereten zárolt összeg - 88 021 E Ft - terhére biztosítható. A fenti helyreállítási munkálatok megkezdése álláspontunk szerint tovább nem odázható, azok megkezdése szükségszerű.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének … /2025. (XII.12.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a vis maior támogatási igény elbírálásának hiányában - támogatja a vis maior védekezési és helyreállítási munkálatok elvégzéséhez további 79 466 094 Ft összegű saját forrás biztosítását az önkormányzat 2025. évi költségvetése általános tartalék keretén a vis maior támogatás megérkezéséig zárolt összeg terhére történő biztosítását.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(I.30) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor a változások átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal és a pályázat ütemezése szerint”

Hajdúszoboszló, 2025. december 02.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető