| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu | 30. ……………… sorszám |
| --- | --- |

| Ügyiratszám: HSZ/16617/2025. A 2025. június hó 12-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | Hajdu Ildikó városfejlesztési ügyintéző |
| --- | --- | --- |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | - |
|  | Döntés jellege: | SZMSZ 16. § (5) A válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik. Ha a kapott választ nem fogadja el, akkor a képviselő-testület határoz. |

V Á L A S Z

a Bányász-Arany János utca kereszteződésben térfigyelő kamerák kihelyezésével kapcsolatosan

Tisztelt Alpolgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő-testület!

#### A 2025.áprilisi képviselő-testületi ülésen Majoros Petronella alpolgármester asszony az alábbi témában interpellált:

#### „Több mint fél évvel ezelőtt döntöttünk a Bányász utca - Arany János utca kereszteződésében térfigyelő kamera elhelyezéséről. Van-e már pontos dátum, hogy mikor kerülnek ki a kamerák?”

Alpolgármester asszony az ülés végén már nem vett részt, így nem tudott nyilatkozni a válasz elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról.

A térfigyelő kamera villamosenergia-ellátásával kapcsolatos fogyasztásmérő szekrény elektromos szakági kiviteli terve 2025.02.21-én készült el, mely alapján megtörtént a kivitelezés, vagyis a fogyasztásmérő szekrény kihelyezése és 1 db új oszlopon 2 db kamera elhelyezése. A jelenlegi rendszerüzemeltető arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy már csak az áramellátás rákötése hiányzik a kamerák működéséhez, mely az Opus Titász feladata.

A kivitelező részéről benyújtásra került az Opus Titászhoz a kamerák üzemeltetéséhez szükséges áramellátás biztosítására vonatkozó igénybejelentés. 2025.05.15. napján aláírásra került az Opus Titász által megküldött hálózati csatlakozási szerződés.

A Hivatal felvette a kapcsolatot az Opus Titász területgazdával a mihamarabbi áramellátás biztosítása érdekében. Kérésünkre a napokban biztosították a kamerák működéséhez szükséges áramot, jelenleg az új fogyasztási hely mérőórájának a felszerelésére várunk, mely várhatóan 8 napon belül megtörténhet. A kamerák ezután lesznek működőképesek.

Kérem a Tisztelt Alpolgármester Asszonyt és a Képviselő-testületet az interpellációra adott tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2025. június 04.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető