| Hajdúszoboszló Város Polgármestere 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu | 27. ……………………………………..... kódszám |
| --- | --- |

| Ügyiratszám: HSZ/11145/2022 A 2022. április 21-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | dr. Sléder Tamás közbeszerzési felelős |
| --- | --- | --- |
|  | Ellenőrizte: | ………..…… (Jegyző/aljegyző kézjegye) |
|  | Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése) |  |
|  | A testületi döntés minősége: | egyszerű többséget igénylő |

TÁJÉKOZTATÓ

közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban több közbeszerzési eljárást is lefolytatott Önkormányzatunk, melyekről közbeszerzési szabályzatunk alapján az alábbiakban adok számot.

Már korábbi tájékoztatóban szerepelt, hogy a „Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása” tárgykörben van érvényes ajánlat, azonban várni kellett a szükséges fedezet biztosításra. Ennek megtörténtét követően kerülhetett közzétételre a tájékoztató az eljárás eredményéről a Közbeszerzési Értesítőben 25182/2021. szám alatt. Az eljárásban 3 ajánlat érkezett, a legjobb ár-érték arányú ajánlatot az Egberstone Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Piac utca 53. 1/4.) adta, ajánlati ára nettó 209.996.649,-Ft. A kivitelezési szerződés 2021. december 10-én megkötésre került, s azóta a munkavégzés is megkezdődött, a teljesítési határidő 2022. december 16.

Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása tárgyban 2 részben került kiírásra az ajánlati felhívás. Az 1. részre 10 ajánlattevő adott be ajánlatot, s közülük a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a Cívis-Út Kft. (4251 Hajdúsámson-Martinka, Orgona utca 2.) adta, nettó ajánlati ára 34.457.872,-Ft. Az 2. részre 8 ajánlattevő adott be ajánlatot, s közülük a legjobb ár-érték arányú ajánlatot az Octopus-M Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Téglási utca 44.) adta, nettó ajánlati ára 83.618.151,-Ft. A szerződések 2022. január 20-án, illetve január 14-én kerültek aláírásra, s azóta a munkaterületek is átadásra kerültek, a teljesítési véghatáridő mindkét rész esetén 2022. augusztus 10. A tájékoztató az eljárás eredményéről a Közbeszerzési Értesítőben 1692/2022. szám alatt jelent meg.

A Hajdúszoboszló, Daru zug parkolóépítés tárgyban a 4. közbeszerzési eljárásunk lett eredményes. 3 ajánlat került benyújtásra, a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a Cívis-Út Kft. (4251 Hajdúsámson, Martinka Orgona utca 2.) adta, ajánlati ára nettó 52.937.802,-Ft volt. A kivitelezési szerződés 2022. március 16-án megkötésre került, s azóta a munkaterület is átadásra került, a teljesítési határidő 2022. június 15. A tájékoztató az eljárás eredményéről a Közbeszerzési Értesítőben 5837/2022. szám alatt jelent meg.

Az „Új Konferenciaközpont Hajdúszoboszlón” tárgyban nyílt, uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás került meghirdetésre, mely a Hivatalos Lapban 2022/S 025-059453. szám alatt jelent meg, de a Közbeszerzési Értesítőben is közzétételre került 1937/2022. szám alatt. Határidőre 2 ajánlat került benyújtásra. A legjobb ár-érték arányú ajánlatot az AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti utca 34.) adta, a nettó ajánlati ára 22.840.090.419,-Ft. Az összegezés feltöltésre került az EKR-be 2022. április 7-én, melyben rögzítésre került: „A megkötésre kerülő szerződés csak akkor lép hatályba, amikor az ajánlatkérő (megrendelő) a hiányzó fedezetet támogatásból és/vagy önerőből biztosítja és a nyertes ajánlattevőt (vállalkozót) erről tájékoztatta. Amennyiben a fenti feltételek a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megszűnik. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) az ajánlatkérővel (megrendelővel) szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.”

Kérem a fenti tájékoztató tudomásul vételét.

Hajdúszoboszló, 2022. április 12.

Czeglédi Gyula

polgármester