| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 20. …………….……………………..... sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/26220/2025. A 2025. szeptember 18-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: |  | Szabó László kiemelt városfejlesztési ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság; Pénzügyi Gazdasági Bizottság; Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: |  | egyszerű többség |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: |  | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Vasútállomás területén tervezett zúzottköves parkoló kialakításával kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-Testület!

Tisztelt Bizottságok!

A 2025. évi városi költségvetésben 8 M Ft került elkülönítésre a hajdúszoboszlói vasútállomás területén zúzottköves parkolóhelyek kialakítására. A MÁV Zrt-vel történt előzetes levélváltást követően 2024. évben az Önkormányzat elkészítette a terveket 38 db férőhelyes, zúzottköves parkoló kialakítására a MÁV Zrt. területén, mely tervdokumentáció 2025. január 2. napján megküldésre került a MÁV részére, kérve a tulajdonosi hozzájárulást a zúzottköves parkolóhelyek megvalósításához.

2025. augusztus 1. napján kelt levelével a MÁV Zrt. a zúzottköves parkolóhelyek kialakítására megküldött kérelmet az alábbi indokokkal elutasította:

"A beadott engedélyezési tervcsomag nem tartalmazza a következőket:

- megvalósíthatósági vizsgálat vagy megvalósíthatósági tanulmány (volt-e a projektben valamennyi szereplővel helyszíni szemle?)

- tervezéshez nincsenek csatolva Igazgatóságunk szakmai osztályaival történt egyeztetési jegyzőkönyvek

- a pályaszerkezeti rétegrendet szilárd burkolattal kérjük tervezni

- parkolóhelyek szélessége és hosszúsága nem szerepel, parkolók a rajzon nincsenek darabszámra jelölve és beméretezve

- nincs megakadályozva, hogy a parkolóból ne lehessen ráhajtani az első vágány peronjára, (a parkoló széle és az I. vágány széle között nincs 10 méter!)

- a parkoló széle és az I. vágány peronjának elválasztásához kerítés építése szükséges, megakadályozva ezzel a járművek I. vágány peronjára, esetlegesen az I. vágányra való ráhajtását

- nincs jelölve a kapcsolószekrény, a felsővezetéki oszlop, a felsővezeték vonala és azoktól mért távolságok,

- nincs jelölve az I. vágány és attól mért távolságok

- a parkoló és az állomás épületét összekötő járda nincs tervezve, a járda megvilágítása nincs tervezve,

- a vízelvezetésre nincs konkrét megoldás,

- a feltöltött dokumentumokból nem kapunk tájékoztatást arról, hogy a parkolók kinek a beruházásában készülnek és kinek az üzemeltetésében lesznek,

- nincs tervezői nyilatkozat,

- tervező, tervezésében nem hivatkozik semmilyen szakmai dokumentumra (pl. útügyi, vasútügyi műszaki előírások/utasítások)"

A fentiekből megállapítható, hogy a MÁV Zrt. által elvárt feltételek a tervekkel kapcsolatban merőben eltérnek az Önkormányzat által megvalósítani kívánt műszaki tartalomtól. A MÁV Zrt. által előírtak összességében jelentős műszaki többletet tartalmaznak (a teljesség igénye nélkül: burkolt parkoló építés, vízelvezetés, járda építés, közvilágítás építés, kerítés építés, és egyéb biztonsági megoldások, közműkiváltások, egyéb vasút-specifikus előírásoknak való megfelelés).

Ezek a feltételek olyan volumenű beruházást jelentenek, amelyre az elkülönített költségvetési forrás messze nem elegendő. Amennyiben MÁV Zrt. szempontjait megismerve a képviselő-testület is támogatja a magasabb műszaki tartalommal történő megvalósítást, úgy az esetben több szakág bevonása szükséges a tervezésbe, mely kivitelezési munka építési engedélyhez kötött tevékenység lesz.

A MÁV Zrt. által előírtak szerinti tervek elkészítésére vonatkozóan indikatív árajánlat került bekérésre, amelynek összege bruttó 5 080 000 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (IX. 18.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatja a hajdúszoboszlói vasútállomás területén, a MÁV Zrt. előírásainak megfelelően a parkolóhelyek és az egyéb létesítmények (járda, vízelvezetés, közvilágítás, kerítés stb.) megtervezését. A tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges pénzügyi forrást a 2025. évi városi költségvetés 13. sz. melléklet 24/ÖK költségsora terhére biztosítja.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2026. december 31.

Hajdúszoboszló, 2025. szeptember 4.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető