| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  | 36. ………………………… sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/28489/2025. A 2025. október 15.-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | Szabó László kiemelt városfejlesztési ügyintéző |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
|  | Döntés jellege: | minősített többség (SZMSZ 3. melléklet 2. alpontja alapján) |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 1 db határozat |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Fekete László utca útépítés többletforrás igényével kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-Testület!

Tisztelt Bizottság!

A 2025. évi városi költségvetésben 45 M Ft került elkülönítésre a Hajdúszoboszló Fekete László utca útburkolat kiépítés tervezésére, engedélyeztetésére, kivitelezésére. Az útépítési tervek elkészítése megtörtént és az építési engedély is megszerzésre került, amelyek eddig felmerült költsége 1 009460 Ft volt. A kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztására a beszerzési szabályzatban foglaltak alapján pályázat került kiírásra, az ajánlatkérési eljárás lefolytatásra került, beérkeztek az árajánlatok.

A kivitelezésre beérkezett legalacsonyabb összegű árajánlat nettó 38 258 105 Ft, illetve az önkormányzatot terhelő  27% (10 329 688 Ft) fordított ÁFA fizetési kötelezettség merül fel kiadásként. A műszaki ellenőri tevékenység ellátására beérkezett legalacsonyabb összegű árajánlat pedig nettó        399 000 Ft (alanyi adómentes).

A fentiekre tekintettel megállapításra került, hogy a 2025. évi városi költségvetésben a Fekete László utca útburkolat építés megvalósítására elkülönített pénzügyi forrás nem nyújt fedezetet az utca útburkolatának kiépítése kapcsán felmerülő valamennyi költségre.

A Fekete László utca útépítés megvalósításához, illetve a beérkezett ajánlatok elfogadásához, valamit a forgalomba helyezési engedély megszerzéséhez bruttó 5,5 M Ft többletforrás biztosítása szükséges. Tekintettel arra, hogy a köztéri órák telepítése jóval kedvezőbben teljesült pénzügyileg, mint a rendelkezésre álló forrás, így átcsoportosítással a hiányzó fedezet e költségvetési sorról biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságot, az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (X. 15.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatja a Hajdúszoboszló Fekete László utca útburkolat építés megvalósítását, melyhez 5,5 M Ft többletforrást biztosít a 2025. évi városi költségvetés 13. sz. melléklet (Beruházások) 12/ÖK (Köztéri órák – 2 db – beszerzése és telepítése) költségsora terhére biztosítja.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor a változás átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen.

Felelős: Polgármester

Jegyző

Határidő: azonnal”

Hajdúszoboszló, 2025. október 08.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető