| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 08. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/18504/2025 A 2025. július hó 3-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | Mártonné Német Enikő pályázati ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: | minősített többséget igénylő (Mötv. 42.§ (1) pont) |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a  Szilfákalja 19-43. sz. előtti pályázati projekt pótmunka II. többletforrás igényéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A „Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón” című (TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00006) pályázat megvalósításához kapcsolódóan a Képviselő – testület 136/2025. (IV.17.) sz. határozatával támogatta a Szilfákalja 19-43. sz. alatti beruházáshoz kapcsolódó kivitelezői pótmunka igényt és biztosította a szükséges forrás keretösszegét.

A kivitelezési munkálatok tovább folytatódtak, újabb pótmunkaigény (II. sz. pótmunka) merült fel a Szilfákalja 19-31. I. szakaszán 0+130-0+150 szelvényszáma között. A garázsok előtt út magassági vonalvezetése további 20 méteren indokolttá tette a meglévő betonburkolat bontását és újraépítését, figyelembe véve a Szilfákalja 31C épülethez való bejárhatóság biztosítását.

A pótmunkára vonatkozó igény költségvetése elkészült, melyet a műszaki ellenőr megvizsgált, jóváhagyott és műszakilag indokoltnak tart.

A fent említett műszaki megoldás forrásszükséglete bruttó 3 M Ft. A fent említett műszaki szükségességből elvégzendő feladatok miatt a Kivitelezési vállalkozási szerződés módosítása válik szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének … /2025. (VII.03.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón” (TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00006) című pályázat Szilfákalja 19-43. sz. előtti út és parkoló felújításhoz kapcsolódó II. sz. kivitelezői pótmunka igényét és biztosítja a szükséges forrás keretösszegét, melyet bruttó 3.000.000 Ft-ban határoz meg.

Az önkormányzati önerő összegét a 2025. évi költségvetés 13. sz. melléklet 4/ÖK (TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat) sora biztosítja.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(I.30) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor a változások átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal”

Hajdúszoboszló, 2025. június 25.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és üzemeltetési

osztályvezető