| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 10. …………….……………..... sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/14926/2026. A 2026. június hó 18.-i városfejlesztési és műszaki bizottsági ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: |  | aláíró |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: |  | minősített többség (Mötv. 42.§ (1) bekezdés alapján) |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: |  | 1 db határozat |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

forrás biztosítására a Debreceni útfélen gyalogátkelőhely létesítésére vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Jónás Kálmán képviselő úr a 2026. márciusi képviselő-testületi ülésen interpellált az ügyben, hogy a Szabadidő parknál, a Debreceni útfélen szükség lenne egy gyalogátjáróra olyan 20 méterre a mostani kereszteződéstől, tehát a Kemping utca és Orgona utca kereszteződésétől a város felé eső szakaszra. Szükségesnek ítélte a gyalogátkelőhely nyomógombbal történő kialakítását, ami alapján akkor váltana a közlekedési lámpa pirosra, hogyha van gyalogos forgalom. Ezzel a kialakítással megítélése szerint lámpa nélkül lehetne a Kemping utcáról és az Orgona utcáról fordulni jobbra vagy balra.

Az interpellációra adott válaszban írtunk arról, hogy a korábban tervezett multifunkciós csarnok könnyebb kiszolgálása érdekében az Orgona utca útfelújítási és parkoló-, valamint járdaépítési tervdokumentáció részeként kijelölt gyalogos átkelőhely a Debreceni útfélen, a Muskátli utca magasságában kerülne kialakításra. Ez a tervezett gyalogos átkelőhely viszont 70 méter távolságra került megtervezésre a Kemping utcától Debrecen irányába, ugyanis a Multifunkciós csarnok terveihez lett igazítva. Az Orgona utca útfelújítási és parkoló- valamint járdaépítési tervdokumentációja jelenleg jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A gyalogos átkelőhely terv szerinti kialakítása esetén is az építési engedély módosítására lenne szükség az ütemekre bontás miatt, illetve a lejárt e-közmű nyilatkozatokat újból meg kell szerezni. Lejárt a közvilágítási tervdokumentációhoz kapcsolódóan az OPUS TITÁSZ Zrt. jóváhagyása is, melyet ismételten meg kell szerezni. Ugyanakkor a terv nem jelzőlámpával irányított átkelőhely kialakítását tartalmazza, amit megfontolásra ajánlunk az út forgalma és a közlekedési szokások miatt, hiszen a jelzőlámpás csomópontot követően az autósok nagyobb sebességgel igyekeznek ezen a szakaszon áthaladni, tekintettel arra is, hogy a jelenleg érvényben lévő forgalmi rend alapján a Kemping utcától már 60 km/h megengedett sebességgel is haladhatnak a járművek. Alább a rendelkezésre álló engedélyes terv vonatkozó tervrészlete található.

Egyetértünk azzal, hogy a multifunkciós csarnok megépítése nélkül az Orgona utca felújítási és parkoló-, valamint járdaépítési tervdokumentáció részeként tervezett gyalogos átkelőhely túlságosan távol kerülne kialakításra a szabadidő park jelenlegi bejáratától, illetve a Kemping utcától, így feltehetően nem sokan vennék igénybe. Ezért az interpellációra adott válaszunkban kitértünk arra is, hogy amennyiben a Kemping utcához közelebb, új kijelölt gyalogos átkelőhely kialakítását tartja indokoltnak a képviselő-testület, akkor ahhoz új tervdokumentáció és építési engedély megszerzése szükséges, amely tervdokumentációt célszerű az Orgona utca útfelújítási és parkoló-, valamint járdaépítési tervdokumentációval is összehangolni. Képviselő úr a választ akkor nem fogadta el, így az ügy a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság elé került kivizsgálás végett, mely kivizsgálás a bizottság májusi ülésén meg is történt.

A bizottság az ügy kivizsgálása során abban foglalt állást egyhangú szavazati aránnyal, hogy készüljön több változatos tanulmányterv annak helyét illetően, melyhez szükséges forrás biztosításáról döntsön a képviselő-testület, tekintettel arra, hogy erre a célra forrás elkülönítése nem szerepel az idei költségvetésben.

Az új kijelölt gyalogos átkelőhely kialakításához, - a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások szerint - emelt szintű közvilágítás kiépítésére is szükséges, amelyre külön szakági tervező által készített dokumentáció OPUS TITÁSZ Zrt. általi jóváhagyását is meg kell kérni.  Megítélésünk szerint tervezés esetén ajánlott jelzőlámpával irányított gyalogátkelőhely kialakításának tervezése, az út forgalma, a közlekedési szokások, illetve a megengedett 60 km/h sebesség miatt, amely jelzőlámpa kialakítás tervdokumentációjának készítését is szükségessé teszi. Fentiekben a Hivatal hagyatkozna a vonatkozó szabványok és a szaktervező álláspontjára, szakmai javaslatára.

A Debreceni úton a több változatot is tartalmazó tanulmányterv terveinek elkészítésére a 2026. évi városi költségvetés nem tartalmaz pénzügyi forrást, a tervek elkészítésének költsége becslésünk alapján legfeljebb kb. bruttó 2,5 millió Ft körüli összegre tehető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet / a Bizottságot, az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének…./2026. (VI. 18.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Debreceni útfélen, a Kemping utca környezetében gyalogátkelőhely kijelölése érdekében több változatos tanulmányterv készítését, melyre bruttó 2,5 M Ft keretösszeget biztosít a 2026. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I.29) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor a változás átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen.

Felelős:Jegyző

Határidő:2026.08.31.”

Hajdúszoboszló, 2026. június 10.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető