| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  |  | 13. …………….……………………..... sorszám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/14926/2026. A 2026. június 18.-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: | Pataki Zsuzsanna városfejlesztési ügyintéző |  |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |  |
|  | Döntés jellege: | minősített többséget igénylő (Mötv. 42. § (1) bekezdés) |  |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 1 db határozat |  |  |

## E L Ő T E R J E S Z T É S

a Gázláng pályán játszótér kialakításával kapcsolatosan

  - Tisztelt Képviselő-testület!

  - Tisztelt Bizottságok!

Tavalyi évben, 2025. augusztus 29-én került átadásra a „Gázláng pálya zöld infrastrukturális fejlesztés Hajdúszoboszlón” megnevezésű projekt komplett kivitelezése, melyet mind a helyi lakosság, mind a városunkba látogatók nagy örömmel fogadták és használják. A terület adottságaiból adódóan még van lehetőség különböző fejlesztésekre (plusz sportpályák), kiegészítő funkciók (játszótér, kutyafuttató) kiépítésére.

Az idei évben bruttó 6 787 ezer Ft került elkülönítésre a Gázláng pályán játszótér kialakítására vonatkozóan.

A Hivatal indikatív ajánlatokat kért be különböző játszótér forgalmazó cégektől, az ajánlatokhoz szabad kezet adtunk a beszállítóknak mind a kialakításukban (fa – illetve fém játszótéri eszközök), mind a pontos maghatározás és darabszámmal kapcsolatosan és az ütéscsillapítás kialakítására (homokos felület illetve öntött gumiburkolat) vonatkozóan is. Egy keretösszeget került meghatározásra az ajánlatadáshoz - bruttó 15 M Ft -, hogy lássuk ezen kereten belül milyen minőségben és milyen mértékben lehet játszóteret kialakítani manapság. Az indikatív ajánlatok tartalmazzák a játszótéri eszközök helyszínre szállítását, azoknak elhelyezését, az eszközhöz tartozó ütéscsillapítás kialakítását, valamint a használatba vétel előtti felülvizsgálat díját is.

A beérkező ajánlatok ismeretében, a város területén jelenleg meglévő játszóterek eszközparkjait (többnyire fa játszótéri eszközök), valamint ezeknek az eszközöknek a magas karbantartási igényét, gyakori cseréjét is figyelembe véve javasoljuk - amennyiben támogatja a Tisztelt Képviselő-testület további forrás biztosítását egy használható, megfelelő méretű és minőségű játszótér kialakítására - fém játszótéri eszközök beszerzését és telepítését ez esetben. Megítélésünk szerint a fém játszótéri eszközök kiváló alternatívát jelentenek a hagyományos fa szerkezetekkel szemben, különösen, ha a hosszú távú tartósságot, a minimális karbantartási igényt és a kiemelkedő biztonságot helyezzük előtérbe. A fém elemek számos pozitív tulajdonsággal bírnak a fa elemekkel szemben:

- A fém nem korhad, nem repedezik, és ellenáll az UV-sugárzásnak, nem szálkásodik és a kártevők sem károsítják.

- A fém masszívabb és ellenállóbb a szándékos rongálással vagy a környezeti hatásokkal szemben, így kevésbé hajlamos a törésre vagy a deformálódásra.

- A fém eszközök élettartama általában jelentősen meghaladja a fa játékokét, így hosszú távon költséghatékonyabb befektetést jelentenek.

- A fém felületek kevésbé porózusak, így nem szívják magukba a nedvességet, és ellenállóbbak a penésszel, valamint a baktériumokkal szemben. Könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők.

A beérkezett indikatív ajánlatok közül az IPS-Gyermekszem Kft. elemeit tartjuk a célnak legmegfelelőbbnek minőségben, elrendezésében, kialakításban. A beérkezett indikatív ajánlatok a szakbizottságok ülésein megtekinthetők lesznek.

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kialakítást és további forrás biztosítását, úgy ajánlatkérési eljárás kerül lefolytatásra a kivitelezésre vonatkozóan. A kialakítás forrás összetétele az alábbiak szerint alakulna:

6 787 ezer Ft a költségvetésben rendelkezésre áll

3 000 ezer Ft összeget a VIII. sz. válókörzet felújítási keretéből biztosítja a körzet önkormányzati képviselője

5 213 ezer Ft összeget polgármester úr biztosítja a 2026. évi költségvetés 12. 0 (1) bekezdése alapján a 12. sz. melléklet (Külön keretek) 8/ÖK (Külön kiadások) sor terhére.

Fentiek alapján további forrás biztosítása a költségvetés egyéb soráról nem szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének…./2026. (VI. ….) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gázláng pálya területén játszótér kialakítását, fém vázas játszótéri eszközökkel, homok típusú ütéscsillapítás megoldással legfeljebb bruttó 15 M Ft összegben, az előterjesztésben foglaltak alapján, mely fedezet a 2026. évi költségvetésben az alábbi sorokból tevődik össze:

- 6 787 ezer Ft a 13. melléklet 6/ÖK sora

- 3 000 ezer Ft a 14. melléklet 1/ÖK sora

- 5 213 ezer Ft a 12. melléklet 8/ÖK sora

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor a változás átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen.

Felelős:    Polgármester

Jegyző

Határidő: telepítésre 2026.08.31.”

Hajdúszoboszló, 2026. június 10.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető