| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | …………….……………………..... sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/28609/2024 A 2024. november hó 14-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete | Ügyintéző: |  | Mártonné Német Enikő pályázati ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: |  | minősített többség |  |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Hóvirág utca fejlesztése projekt többlet önerő igényének 108/2024. évi (III.21.) határozat kiegészítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

2024. március 21-i képviselő –testületi ülésen a Képviselő-testület a 108/2024.(III.21.) sz. határozatában az alábbi döntést hozta:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00045 azonosítószámú „Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” tárgyú pályázat Hóvirág utca projektelemre vonatkozó, előterjesztésben ismertetett műszaki tartalom módosítását és benyújtását Támogató felé jóváhagyásra.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hóvirág utca projektelem megvalósításához legfeljebb 3.018.582,-Ft önerőt a 2024. évi városi költségvetésben, a további szükséges forrást az építési költségek közötti átcsoportosítással és többlettámogatási igény benyújtásával kívánja biztosítani.”

A módosítási kérelemmel kapcsolatban a Magyar Államkincstártól megérkezett a hiánypótlási felszólítás, melyben azt kérik, hogy ne csak a többletforrás benyújtását követően kimutatható önerő mértéke kerüljön feltüntetésre a határozatban, hanem a műszaki tartalom módosulásával járó, többletforrás igényként meghatározott többletköltségek is.

Ahogyan a márciusi előterjesztésben már bemutatásra került, a műszaki tartalom módosulás 43 902 582 Ft (építési költségekre vetítve 41.030.450 Ft, %-os átalány költségeket nézve 2.872.132 Ft) többletköltség biztosítását teszi szükségessé, melyből a korábbi döntés alapján 40 884 000 Ft összeg vonatkozásában kíván többletforrásra támogatási igényt benyújtani az Önkormányzat, míg az önerő mértéke 3 018 582 Ft.

A Kincstár kérése az, hogy a határozat a 43 902 582 Ft önerő biztosításáról szóljon, amelyből az építési költségekre vetített összeg 41 030.450 Ft, a %-os átalány költségekre vetített összeg pedig 2 872 132 Ft.

Ezen döntés nem zárja ki, hogy a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően ismertté vált költségek birtokában az Önkormányzat benyújtsa többletforrás igényét Támogató felé.

Ezen számítás a tervezői költségvetés alapján készült, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően válnak csak ismertté a tényszámok.

A Támogató műszaki tartalom változásra vonatkozó pozitív döntése esetén a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési felhívás és dokumentáció előkészítése megkezdhető. A felhívás tervezetét a Közbeszerzési Munkacsoport általi véleményezést és polgármesteri jóváhagyást követően lehet benyújtani a KFF-hez (Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság, Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya) előzetes ellenőrzésre. A KFF szakmai és közbeszerzésjogi jóváhagyási eljárásainak időszükségletétől függ, hogy a közbeszerzési eljárás ténylegesen mikor írható ki a kivitelezésre vonatkozóan.

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívás teljesítéséének határideje (2024. november 25.) korábban lejár, mint ahogyan a Képviselő-testület ismét ülésezik, kérem az előterjesztés sürgősségi előterjesztésként történő megvitatását, a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének …/2024. (XI.14.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2024. (III.21.) számú határozatát módosítja, miszerint a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00045 azonosítószámú „Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” tárgyú pályázat Hóvirág utca projektelemre vonatkozó, műszaki tartalom módosulásához kapcsolódóan az önerő mértékét 43.902.582,-Ft összegben hagyja jóvá a 2024. évi városi költségvetésben. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többletköltségek biztosítására többlettámogatási igényt kíván benyújtani.

Az önerő az alábbiak szerint kerül megbontásra:

- építési költségekhez kapcsolódó önerő összege 41.030.450 Ft

- %-os átalány költségekhez kapcsolódó önerő összege 2.872.132 Ft

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: folyamatos, pályázat ütemezése szerint.”

Hajdúszoboszló, 2024. november 13.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési irodavezető