| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 19. …………….……………..... sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/13661/2025. A 2025. május hó 15.-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: |  | Szabó László kiemelt városfejlesztési ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: |  |  |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: |  | 1 db határozat |  |

  - E L Ő T E R J E S Z T É S

önkormányzati hidak felülvizsgálatáról

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A HÍDTERV Építőipari Tervező és Szolgáltató Bt. 2025. április 30-i határidőre - a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően - elkészítette a nyolc darab önkormányzati kezelésű hídra vonatkozó szakvéleményt. A szakvéleményben foglaltak alapján több önkormányzati híd is felújításra szorul. A hidak fővizsgálatát az e-ÚT 08.01.25:2019 Útügyi Műszaki Előírás, a Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete, illetve a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről szóló, 1/1999. (1. 14.) KHVM rendeletben foglaltaknak megfelelően végezték. Minden műtárgyról külön fővizsgálati szakértői jelentés készült.

Az e-ÚT 08.01.25:2019 Útügyi Műszaki Előírás, Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete, 5.4. A híd állapotértékelése alapján a tervezett munkákat osztályba kell sorolni az állapot, a javítás sürgőssége, illetve a jellege szerint:

1/ Állapot alapján 1 – 5 osztályzattal (állapotértékelés) kell minősíteni a szerkezetet.

1 osztály= újszerű állapotú (jelentős állapotromlás nincs még)

2 osztály= kezdődő hiba (csekély, csak felületen jelentkező hiba)

3 osztály= közepes hiba (nemcsak a felületen jelentkező hiba

4 osztály= súlyos hiba (kifejlődött hiba)

5 osztály= nagyon súlyos hiba (a szerkezet teherbírását befolyásoló, balesetveszélyes állapotot okozó hiba)

2/ A javítás sürgőssége alapján az értékelés során 3-as, vagy ennél rosszabb osztályzatú elem javításának sürgősségét az alábbi három fokozat szerint kell megadni:

V = veszélyes állapot, haladéktalanul intézkedést igényel,

S = ütemezett javítás szükséges,

N = nem szükséges javítani.

3/ A szükséges beavatkozás elvégzése milyen jellegű feladat:

Ü = üzemeltetői feladat,

G = jótállás vagy szavatosság keretében kell elvégezni.

Az üzemeltetés során a műtárgyak útpálya takarítása a felhordott földtől, híd környezet, töltés, rézsűfelület rendezés, fa kivágás hídgondozási feladatként végezhető és végzendő éves, vagy szükség szerinti időszakonként.

Az elvégzett és a fentiek szerint minősített műtárgyak közül a Kösely csatornán a 22+740 km, 32+240 km, 34+480 km épült közúti hidakon, a 32+250 km szelvényben lévő gyalogos hídon, valamint a K-VII. öntözőcsatorna 1+045 km szelvényében lévő közúti hídon nincs beavatkozást igénylő hiányosság, azonban az alábbi három híd esetében olyan hiányosság került megállapításra és rögzítésre, ami beavatkozást igényel:

Beavatkozást, felújítást igénylő műtárgyak és szükséges felújítási munkák:

1/ Kösely csatorna 31+210 km szelvényében lévő kerékpárút műtárgya:

Az építés éve a törzskönyvi adatlap (hídlap) szerint 1987. A kerékpáros híd felszerkezet UH előregyártott vasbeton gerenda, az „U” elem belső része a pályalemezzel egyűt lett kibetonozva, mint együtt dolgozó szerkezet. A kialakult vasbeton pályalemezt nem látták el szigeteléssel, ennek hatására a szerkezetbe bejutó víz kimossa a betonból az adalékot, mely a felületen cseppkő formájában jelenik, meg. Az „U” elem felületén hosszirányú repedések keletkeztek, megindult a lágyvas acélbetét korróziója. A hídon megjelenő hibák mennyisége és nagysága lényegesen meghaladja a korosságához (38 év) illő természetes romlási folyamat által várható hiányosságokat. A vizsgálat során megállapításra került, hogy a híd állapota kielégítő, gyalogos és kerékpáros forgalom lebonyolítására alkalmas állapotban van, azonban a szerkezet tervezése, kivitelezése során elkövetett hibák eredményeként jelentkező károsodások alapján a tervezett élettartamig (100 év) teljes körű felújítás nélkül nem üzemeltethető a híd.

Elsődlegesen a pályalemez szigetelés hiánya miatt történt a vasbeton gerenda, és pályalemez felületen megjelenő repedés, bejutó víz a betonból kimossa az adalékot, mely a felületen megjelenik, az acélbetét korróziója. A folyamat az idő múlásával gyorsul, ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb cseppkő lesz látható, azaz növekszik a kimosott anyag mennyisége, gyorsul a betonacél korróziója.

Felújítás nélkül a várható élettartam 15 – 20 év. Minél hamarabb megtörténik a felújítás, annál inkább megközelíthető a tervezett élettartamig történő üzemben tartás.

Szükséges beavatkozások:

- az aszfalt burkolat bontása;

- vasbeton pályalemez és szegély felületének tisztítása, felület kiegyenlítés, és új védő bevonat készítése;

- új szigetelés készítése a pályalemezen;

- vasbeton gerendák felületének tisztítása, beton hiányok javítása, repedések injektálása, és felületvédelem;

- korlátok korrózióvédő bevonattal történő ellátása;

- hídfők, szárnyfalak felületének javítása és védelme;

- homlokrézsű-, és mederburkolat készítés;

- új aszfalt kopóréteg burkolatkészítés a hídon és a csatlakozó járda szakaszon.

2/ Keleti-főcsatorna 62+511 km szelvényében lévő közúti híd:

Az építés éve a törzskönyvi adatlap (hídlap) szerint 1953. A híd egynyílású, kétcsuklós, vonókábeles (vonópályás), alsópályás vasbeton ívhíd. Ez a híd földutat vezet át a Keleti-főcsatornán, így földút jellegéből adódóan a híd igénybevétele viszonylag csekély. A híd teherbírására, állékonyságára, vagy tervezett élettartamára kiható hiányosság, hiba nem került megállapításra. A rendszeres időszakonként végzendő gondozási, takarítási munkák során a pályaburkolat, dilatációs szerkezet javítása, töltés rézsű és földkúpok takarítása, folyókák, útpálya tisztítása, takarítása szükséges.

A vasbeton szerkezeten található betontakarás hiány, vagy leválás helyeken felületi rozsda van az acélbetéteken. Az íves főtartó, a függesztő oszlopok, a pályalemez felületén található hibák hosszú idő óta fennállnak (2010 éves vizsgálat során is megvoltak), az acélbetétek korrózió megelőzése céljából a felszerkezet beton felületén felületvédelem készítése válik szükségessé.

Felszerkezet vonatkozásában az élettartam növelése, vagy a tervezett 100 év élettartam elérése érdekében szükséges tervezni a felszerkezet teljes körű fenntartási munkáit, azaz az íves főtartó, függesztő oszlopok, pályalemez vasbeton felületének javítását. Javítás gyakorlatilag a beton hibák, letörések, vagy repedések környezetében a málló, hámló, leváló részek eltávolítása után a felületre került betonacél korróziótól történő tisztítása, felület passziválása, és új védőréteg kialakítását jelenti. Külön sóvédelmi bevonat alkalmazása indokolatlan. A hídfők előtti mederrézsű burkolat helyreállítása indokolt a felújítás tervezése során. Gyakorlatilag egy igen lassú korróziós folyamat figyelhető meg a beton és acélbetét felületen. Állapot romlás a fővizsgálat és a jelen vizsgálat során készített fotók összehasonlítása alapján minimális. Betonacélon leveles (réteges) rozsda nincs. Acélbetéteknél a betontakaráson megjelenő repedésnövekedés minimális, néhány centiméter.

3/ K-VIII. öntözőcsatorna 4+550 km szelvényében lévő közúti híd:

Az építés éve 1954. A híd háromnyílású, kéttámaszú tartók sorozatából álló, monolit szegélybordás vasbetonlemez. A híd állapotromlási folyamata jól követhető az előző (2010, és 2020) időszakban végzett fővizsgálat megállapításainak elemzésével, összehasonlításával. A 2010 évben végzett javítási munkák hiányosságai már a 2020 éves fővizsgálat során jelentkeztek, mely tovább romlott.

Az elmúlt 5 évben bekövetkezett állapotromlás jól látható a szerkezeten. Fokozódó és állandóan vizes felület, növekvő cseppkőképződés, javításként felhordott réteg leválása.

Az e-út 08.01.25:2019 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete, 5.4. A hidak állapotértékelése alapján a meglévő hibák a 4. súlyos hiba (kifejlődött hiba) osztályzatba sorolandó. Az osztályzat alapján javítás sürgősségét S=ütemezett javítás fokozatba sorolta a vizsgáló.

Ennek megfelelően a híd teljeskörű felújítását kell tervezni az elkövetkezendő 3 – 5 évben.

A felszerkezet szigetelése szükséges, az híd – út közötti átmeneti részen úszólemez beépítésével. A szigetelés hiánya azt eredményezi, hogy a felszerkezetre hulló csapadék beszivárog a szerkezetbe, kimossa az adalékot, és a felszerkezet oldalán és alsó felületén lecsapódik, cseppkő képződik. A javító réteg több helyen elválik a szerkezeti betontól, mállik és lehull a felületről. A felszerkezet és a benne lévő betonacél védelmét csak a csapadékvíz szigeteléssel történő kizárása után lehet eredményesen megoldani.

Teljes körű állagmegóvás érdekében a fentiekben leírt alapvető hiányosság megszüntetése mellett a teljes szerkezetre kiterjedően el kell végezni a fellelhető hibák megszüntetését az alábbiak szerint:

- szigeteléskészítés a teljes felszerkezeten, úszólemezen;

- felszerkezetek illesztési hézagainak vízzáró kiöntése;

- úszólemez építés a hídfőkhöz csatlakoztatva pályacsatlakozás dinamikus átmenetének kialakítása érdekében;

- új burkolat készítése a hídon és a csatlakozó szakaszon, minimálisan az úszólemez hosszának megfelelően;

- felszerkezet, alépítmény vasbeton felületvédelme;

- homlokrézsű burkolása;

- vizsgálólépcső építés;

- acél korlátok hiányzó elemeinek pótlása.

Állapot és osztályzat alapján a K-VIII öntözőcsatorna műtárgya van a három közül legrosszabb állapotban. Korossága alapján 70 – 72 éves. Egy időben épült a K-VII csatorna műtárgyával. Az állapotában jelentkező romlás lényegesen nagyobb, mint a K-VII csatorna állapotában. A műtárgy beton felülete szinte állandó jelleggel vizes, elszíneződött, só lerakódás van rajta. Ezen a felületen roncsolásmentes szilárdság vizsgálat (Schmidt kalapács) nem ad megbízható eredményt. Próbakocka mintavétellel lokális szilárdság állapítható meg, annak megbízhatósága is kétséges. Mivel az acélbetétek felületén réteges rozsda nem látható (kivétel a Kösely csatorna 31+210 km, kerékpárút műtárgy szegélye), így az acélbetétek keresztmetszet csökkenése a teherbírását nem befolyásolja érdemben.

Mind három műtárgy vonatkozásában (sőt minden teherviselő vasbeton szerkezet vonatkozásában is) igaz, hogy a fő teherviselő elemekben lévő acélbetétet kell megvédeni a keresztmetszet csökkenéstől. Ezért a védelmet ellátó betontakarást kell helyreállítani.

A hídvizsgálat megállapításai és javaslatai alapján, a legrosszabb állapotúnak ítélt K-VIII öntözőcsatorna 4+550 km szelvényében lévő híd esetében ütemezett javítás mielőbbi megkezdését javasoljuk. A javítási munkák vállalkozásba adásához mindenképpen szükséges a felújítási tervek elkészítése a hídvizsgálat által feltárt hibák alapján.

Az utóbbi 15 év hídvizsgálati dokumentációit összehasonlítva megállapításra került, hogy a Kösely csatorna 31+210 km szelvényében lévő gyalogos – kerékpáros híd állapotának romlása gyorsabb, mint a Keleti-főcsatorna 62+511 km szelvényében lévő híd állapotromlása. A hídvizsgálat által javasolt ütemezett javítás mielőbbi megkezdésének érdekében javasoljuk a Kösely csatorna 31+210 km szelvényében lévő gyalogos – kerékpáros híd a felújítási terveinek elkészítését is.

A 2025. évi városi költségvetés a Keleti-főcsatorna Angyalházi híd felújítási terveinek elkészítésére 1.145.000,- Ft-ot tartalmaz. Az elkészült hídvizsgálat megállapításait figyelembe véve javaslom, hogy ezen összeg elsősorban a K-VIII öntözőcsatorna 4+550 km szelvényében lévő híd, amennyiben a keret lehetővé teszi, úgy a Kösely csatorna 31+210 km szelvényében lévő gyalogos – és kerékpáros híd felújítási terveink elkészítésére kerüljön átcsoportosításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (V. 15.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati hidak felülvizsgálatáról szóló előterjesztésben foglaltakat elfogadja. A szakvéleményben rögzített megállapítások alapján támogatja 2025. évi városi költségvetés a Keleti-főcsatorna Angyalházi híd felújítási terveinek elkészítésére elkülönített 1.143.000,- Ft keretösszeg (14. sz. melléklet 12/ÖK sora) átcsoportosítását elsősorban a K-VIII öntözőcsatorna 4+550 km szelvényében lévő híd felújítására kerüljön átcsoportosításra, amennyiben a keret lehetővé teszi, úgy a Kösely csatorna 31+210 km szelvényében lévő gyalogos – és kerékpáros híd felújítási terveink elkészítése is történjen meg.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor a változás átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen.

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal”

Hajdúszoboszló, 2025. május 5.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető