| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  | 15. ………………………… sorszám |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/13661/2025. A 2025. május hó 15-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: |  | Hajdu Ildikó városfejlesztési ügyintéző |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): |  | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
|  | Döntés jellege: |  | minősített többség (Mötv. 42.§ 1.pont) |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: |  | 1 db határozat |

E L Ő T E R J E S Z T É S

az energiamenedzsment rendszerek kiépítésére vonatkozó pályázattal kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2025.(I.30.) számú képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy támogatási igényt kíván benyújtani a DIMOP Plusz-2.1.1-24 azonosítójó számú, „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázati felhívásra, a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel közös konzorciumban. A konzorciumi együttműködési megállapodás aláírása 2025. március 1-jén megtörtént, a megállapodás az előterjesztéshez csatolásra került. (1. sz. melléklet)

A pályázat címe: „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Hajdúszoboszlón”

Az energiamenedzsment gyűjtő fogalom, amely alatt azokat a tevékenységeket, folyamatokat és technikákat kell érteni, amelyek segítségével jobb energiafelhasználási hatékonyság érhető el. Az energiamenedzsment segítségével csökkenteni lehet a költségeket, a CO2 kibocsátást és a kockázatokat, biztosítva a hatékony energiafelhasználást.

A pályázat beadásának határideje 2025. május 20.

Pályázati támogatás maximálisan megigényelhető összege 225 M Ft, az Önkormányzat által megigényelt támogatási összeg: 223 937 500 Ft. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.

A pályázat tervezett bruttó költsége 230 136 700 Ft, ebből a tervezett elszámolható bruttó költség 223 937 500 Ft. Az elszámolható és a tervezett költség különbözete 6 199 200 Ft, a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. tervezett költségének Áfa része, mely a pályázatban nem elszámolható, tekintve, hogy azt a Nonprofit Zrt. megfizeti, majd visszaigényli, hiszen Áfa levonási joggal rendelkezik.

A pályázat célja energiamenedzsment rendszer bevezetése Hajdúszoboszló város intézményeiben és a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyein, melynek elsődleges célja az energiafelhasználás optimalizálása, a költségek csökkentése és a fenntarthatóság előmozdítása. A tervezett rendszer lehetővé teszi az energiafogyasztás, illetve megújuló energiaforrások integrálása esetén a termelés, folyamatos nyomon követését, elemzését, valamint a hatékony beavatkozásokat a fogyasztás csökkentése érdekében.

Az előkészítés során elkészült a pályázat beadásához szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány (Továbbiakban: MT) és a pályázat műszaki dokumentációja.

A tervezett projektben mérő-, érzékelő-, adattovábbító eszközök, valamint energiamenedzsmentszoftver beszerzése tervezett, majd az adatgyűjtési- és adatkezelési rendszerek központi rendszerhez történő csatlakoztatását szükséges megvalósítani.

Az energiamenedzsment rendszer adatgyűjtési, adattovábbítási, kommunikációs, adatfeldolgozási, riportálási, eszközvezérlési, szerződéskezelési, riasztási, szabályozási és rendszermonitoring képességekkel fog bírni. Az elkészült rendszernek rendelkezni kell a Független Energetikai Adatközpont (Továbbiakban: FEAK) igazolásával a működőképességét illetően.

Az önkormányzat jelen projekt keretében 31 db, a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 34 db saját  tulajdonú, összesen 65 db telephelyet kíván bevonni az energiamenedzsment szoftver által kezelt adatkörbe. A projekt előkészítési szakaszában történt előzetes igényfelmérések alapján összesen 129 db mérésivégpont, illetve 28 db beavatkozó, vezérlési eszköz kerül kialakításra, illetve telepítésre.

Ez azt jelenti, hogy a villanyórákhoz és a gázmérőkhöz, mint mérési végbontokhoz mérő, érzékelő és adattovábbító eszközök kerülnek felszerelésre, melyek által lehetővé válik az energiafelhasználás pontos mérése és monitorozása. Ezek az adatok egy adatbázist alkotnak, amelyek - szintén a projekt részeként létrehozott - központi szoftverre „futnak be”. A központi szerver helye egyeztetés alatt, terveink szerint a Polgármesteri Hivatalban szeretnénk elhelyezni. A szoftver és az eszközök együtt működnek egy integrált rendszeren belül, hogy a lehető legnagyobb mértékben növeljék az energiahatékonyságot és csökkentsék az energiafogyasztást.

A projekt részeként valósul meg az adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése, a Közintézményi Energiamenedzsment Platformmal történő (Továbbiakban: KEP) adatkapcsolat kiépítése és az új lokális energiamenedzsment rendszer csatlakoztatása a központi rendszerhez, a KEP-hez. A bevezetett energiamenedzsment rendszer olyan adatokat szolgáltat a KEP felé, amelyek alkalmasak nemzetgazdasági és szakpolitikai szintű döntések előkészítésére is. Az Önkormányzatnak, mint Kedvezményezettnek kell gondoskodnia arról, hogy a támogatásból kiépített rendszere és a KEP között az adatkapcsolat megfelelően beállításra kerüljön, és a fenntartási időszak alatt is működjön.

Ezen adatok elemzése és felhasználása lehetővé teszi a további energiahatékonysági intézkedések tervezését és megvalósítását. A távlati cél, hogy a jelen fejlesztés alapján létrehozott adatbázisból érkező adatok alapján adatalapú energiahatékonysági javaslatok fogalmazódjanak meg, amelyeket intézményi és létesítményi szinten, valamint központi szinten is felhasználhatnak. Az adatalapú előrejelzések és döntéselőkészítések segítségével az energiahatékonysági beruházások tervezése hatékonyabbá válhat helyi és központi szinten is.

| A projektbe bevonásra kerülő intézmények és épületeik – Önkormányzat részéről |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polgármesteri Hivatal | 4200 Hajdúszoboszló | Hősök tere 1. |
| 2 | Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda - Igazgatóság székhely | 4200 Hajdúszoboszló | Rákóczi u. 14 |
| 3 | Aprónép Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló | Rákóczi u. 21 |
| 4 | Szivárvány Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló | Attila u.51/b |
| 5 | Lurkó Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló | Törökdomb u.11 |
| 6 | Bambínó Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló | Rákóczi u. 84 |
| 7 | Mesevár Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló | Kovács Gyula u.24. |
| 8 | Liget Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló | Hőforrás u. 145. |
| 9 | Aranykapu Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló | Arany János u.8. |
| 10 | Manókert Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló | Ady Endre u. 54. |
| 11 | Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde -székhely | 4200 Hajdúszoboszló | Rákóczi u. 23-25 |
| 12 | Aprócska Bölcsőde | 4200 Hajdúszoboszló | Rákóczi u. 70. |
| 13 | Hajdúszoboszlói Gazdsági Szolgáltató Intézmény - székhely | 4200 Hajdúszoboszló | Rákóczi u. 58-64 |
| 14 | Szép Ernő Kollégium Konyha | 4200 Hajdúszoboszló | Gönczy Pál u.15 |
| 15 | Bárdos Konyha | 4200 Hajdúszoboszló | Arany János u.2 |
| 16 | Pávai Konyha | 4200 Hajdúszoboszló | Hőforrás u. 143 |
| 17 | Thököly Konyha | 4200 Hajdúszoboszló | Kölcsey u. 2-4. |
| 18 | Egyesített Óvodakonyha | 4200 Hajdúszoboszló | Rákóczi u.21 |
| 19 | Bocskai István Múzeum - székhely | 4200 Hajdúszoboszló | Bocskai u. 12 |
| 20 | Múzeum | 4200 Hajdúszoboszló | Bocskai u. 11 |
| 21 | Múzeum | 4200 Hajdúszoboszló | Bocskai u. 14. |
| 22 | Műtárgy raktár | 4200 Hajdúszoboszló | Bocskai u. 21. |
| 23 | Irodalom Háza | 4200 Hajdúszoboszló | Kossuth u.9 |
| 24 | Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár - székhely | 4200 Hajdúszoboszló | Szilfákalja 2 |
| 25 | Rendezvényközpont | 4200 Hajdúszoboszló | Hősök tere 18. |
| 26 | Járóbeteg Ellátó Centrum - székhely | 4200 Hajdúszoboszló | Szilfákalja 1-3. |
| 27 | Hajdúszoboszlói Városi Televízió | 4200 Hajdúszoboszló | Szilfákalja u. 7. |
| 28 | Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család-és Gyermekjóléti Központ | 4200 Hajdúszoboszló | Kossuth u. 15. |
| 29 | Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család-és Gyermekjóléti Központ | 4201 Hajdúszoboszló | Bocskai u. 15.-35 |
| 30 | Tornaterem | 4202 Hajdúszoboszló | Kossuth u.11 |
| 31 | Sportház | 4203 Hajdúszoboszló | Rákóczi u. 44-64 |

| A projektbe bevonásra kerülő intézmények és épületeik - Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. részéről |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hőközpont - Bányász 26 | 4200 Hajdúszoboszló | Bányász u. 26. |
| 2 | Hőközpont - Isonzó 3. | 4201 Hajdúszoboszló | Isonzó u. 3. |
| 3 | Hőközpont - Isonzó 7. | 4202 Hajdúszoboszló | Isonzó u. 7. |
| 4 | Hőközpont - Isonzó 11. | 4203 Hajdúszoboszló | Isonzó u. 11. |
| 5 | Hőközpont - Isonzó 15. | 4204 Hajdúszoboszló | Isonzó u. 15. |
| 6 | Hőközpont - Isonzó 19. | 4205 Hajdúszoboszló | Isonzó u. 19. |
| 7 | Hőközpont - Isonzó 23. | 4206 Hajdúszoboszló | Isonzó u. 23. |
| 8 | Hőközpont - Kölcsey 3. | 4207 Hajdúszoboszló | Kölcsey u. 3. |
| 9 | Hőközpont - Kölcsey 5 | 4208 Hajdúszoboszló | Kölcsey u. 5. |
| 10 | Hőközpont - Major 2. | 4209 Hajdúszoboszló | Major u. 2. |
| 11 | Hőközpont - Major 3. | 4210 Hajdúszoboszló | Major u. 3. |
| 12 | Hőközpont - Major 6. | 4211 Hajdúszoboszló | Major u. 6. |
| 13 | Hőközpont - Major 7. | 4212 Hajdúszoboszló | Major u. 7. |
| 14 | Hőközpont - Major 10. | 4213 Hajdúszoboszló | Major u. 10. |
| 15 | Hőközpont - Major 11. | 4214 Hajdúszoboszló | Major u. 11. |
| 16 | Hőközpont - Major 13. | 4215 Hajdúszoboszló | Major u. 13. |
| 17 | Hőközpont - Major 14-16. | 4216 Hajdúszoboszló | Major u. 14-16. |
| 18 | Hőközpont - Major 17-19. | 4217 Hajdúszoboszló | Major u. 17-19. |
| 19 | Hőközpont - Major 18. | 4218 Hajdúszoboszló | Major u. 18. |
| 20 | Hőközpont - Major 21. | 4219 Hajdúszoboszló | Major u. 21. |
| 21 | Hőközpont - Major 24. | 4220 Hajdúszoboszló | Major u. 24. |
| 22 | Hőközpont - Szilfákalja 8. | 4221 Hajdúszoboszló | Szilfákalja 8. |
| 23 | Hőközpont - Szilfákalja 1-3. | 4222 Hajdúszoboszló | Szilfákalja 1-3. |
| 24 | Hőközpont - Szurmai 3. | 4223 Hajdúszoboszló | Szurmai u. 3. |
| 25 | Hőközpont - Szurmai 7. | 4224 Hajdúszoboszló | Szurmai u. 7. |
| 26 | Hőközpont - Szurmai 9. | 4225 Hajdúszoboszló | Szurmai u. 9. |
| 27 | Bethlen u. 2 PIAC | 4226 Hajdúszoboszló | Bethlen u. 9006 |
| 28 | Temető ravatalozó | 4227 Hajdúszoboszló | Nádudvari út 111. |
| 29 | Temető melegedő | 4228 Hajdúszoboszló | Nádudvari út 9003. |
| 30 | Temető iroda 1 | 4229 Hajdúszoboszló | Nádudvari út 9005. |
| 31 | Temető porta | 4230 Hajdúszoboszló | Nádudvari út 9006. |
| 32 | Hulladékátrakó | 4231 Hajdúszoboszló | Nádudvari út 9009. |
| 33 | Inert- gyepmesteri telep | 4232 Hajdúszoboszló | Nádudvari út 374/10. |
| 34 | Nyugati sor 5. telephely 1 | 4233 Hajdúszoboszló | Nyugati sor 5. |

Látható, hogy a konzorcium törekszik a teljeskörű bevezetésre, hogy ezáltal a lehető leghatékonyabb legyen az energiamenedzsment rendszer működése és ezáltal megfelelő minőségű és méretű adatbázis kerüljön kialakításra a hosszútávú célok elérésének érdekében is.

A projekt rövid- és középtávú céljai összefoglalóan az alábbiak:

- Egy olyan központi digitális platform kiépítése, amely valós időben gyűjti, tárolja és elemzi az önkormányzati épületek energiafelhasználását.

- Egy intelligens döntéstámogató rendszer bevezetése, amely valós időben elemzi az energiafogyasztást és optimalizálási javaslatokat ad.

- Okos mérési és szabályozási rendszerek telepítése.

- Az automatizált beavatkozások lehetőségének megteremtése, például időszakos fogyasztáscsökkentési stratégiák kidolgozása.

- A közintézmények energiafelhasználásának csökkentése 15-25%-kal, a fogyasztási adatok elemzésére épülő optimalizálási stratégiák alkalmazásával.

- Megújuló energiaforrások integrálása a napelemek, hőszivattyúk és egyéb fenntartható energiatermelő technológiák bevonásával a közintézmények energiaellátásába.

- Üzemeltetési költségek csökkentése az energiamegtakarítás révén a város költségvetésének tehermentesítése és az elért megtakarítások visszaforgatása további fenntarthatósági fejlesztésekbe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságot, az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének … /2025. (V.15.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 31 db önkormányzati fenntartású intézmény épületeinek és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 34 db saját tulajdonú telephelyének energia menedzsment pályázatba történő bevonását.

A támogatási kérelem a DIMOP Plusz-2.1.1-24 azonosítójó számú, „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázati felhívásra kerül benyújtásra, „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Hajdúszoboszlón„  címmel.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: a pályázat benyújtására 2025. május 20.”

Hajdúszoboszló, 2025. május 06.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és üzemeltetési

osztályvezető