| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály ## Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 34. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/13661/2025. A 2025. május hó 15-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete |  | Ügyintéző: | Hajdu Ildikó városfejlesztési ügyintéző |  |  |
|  |  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |  |
|  |  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | - |  |  |
|  |  | Döntés jellege: | egyszerű többség |  |  |

V Á L A S Z

a Bányász-Arany János utca kereszteződésben térfigyelő kamerák kihelyezésével kapcsolatos interpellációra

Tisztelt Majoros Petronella Alpolgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő-testület!

#### A 2025. áprilisi képviselő-testületi ülésen Majoros Petronella alpolgármester asszony az alábbi témában interpellált:

#### „Több mint fél évvel ezelőtt döntöttünk a Bányász utca - Arany János utca kereszteződésében térfigyelő kamera elhelyezéséről. Van-e már pontos dátum, hogy mikor kerülnek ki a kamerák?”

A térfigyelő kamera villamosenergia-ellátásával kapcsolatos fogyasztásmérő szekrény elektromos szakági kiviteli terve 2025.02.21-én készült el, mely alapján megtörtént a fogyasztásmérő szekrény kihelyezése és 1 db új oszlopon 2 db kamera telepítése, gyakorlatilag már „csak” az áramellátás rákötése hiányzik a kamerák működéséhez, melyet az Opus Titász fog elvégezni.

A kivitelező részéről legkésőbb május közepén benyújtásra kerül az Önkormányzat által aláírt - jelenleg aláírás alatt van -, a kamerák üzemeltetéséhez szükséges áramellátás biztosítására vonatkozó igénybejelentés az Opus Titászhoz. Az áram biztosítása szolgáltató részéről időben nem kiszámítható, lehet, hogy 1-2 héten belül, de az is előfordulhat, hogy több hónap múlva tudja csak biztosítani. Az igénybejelentés benyújtását követően az Opus Titász területgazdával felvesszük a kapcsolatot a mihamarabbi rácsatlakozás érdekében.

Kérem a Tisztelt Alpolgármester Asszonyt és a Képviselő-testületet, hogy az interpellációra adott tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2025. április 29.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető