| # Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal # Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ## 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. www.hajduszoboszlo.eu |  |  | 16. ………………………… sorszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyiratszám: HSZ/26220/2025 A 2025. szeptember hó 18-i képviselő-testületi nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete | ügyintéző: | Pataki Zsuzsa városfejlesztési ügyintéző |  |
|  | Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye): |  |  |
|  | Megtárgyalja (bizottságok megnevezése): | Városfejlesztési és Műszaki Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |  |
|  | Döntés jellege: | minősített többséget igénylő (Mötv. 42.§ (1) pont) |  |
|  | döntés(ek) típusa, darabszáma: | 1 db határozat |  |

## E L Ő T E R J E S Z T É S

a Városháza „A” épület akadálymentestésével kapcsolatosan

  - Tisztelt Képviselő-testület!

  - Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Városháza mai formája 1896-ban a millennium évében alakult ki. Ekkor toldották hozzá a Rákóczi út felé eső negyedik szakaszt. Az épület egészét pedig az 1970-es években, majd 1998-ban újították fel. Ez utóbbi nyomán a homlokzat színeiben is változatosabb lett.

Az épület felújítás nagyjából folyamatos, szinte minden évben kisebb-nagyobb felújításokon ment keresztül.

A mai kor elvárásainak - az intézmények akadálymentesen használhatónak kell lenniük – sajnos nem tesz eleget a városháza. Ennek a felmerülő akadálynak megoldására felvettük a kapcsolatot a városunk két intézményében (JEC – Tüdőgondozó akadálymentesítésének tervezése, Aranykapu Óvoda 2 darab étellift tervezése) jelenleg is tervező szakcéggel.

2025. július 10-én felmérésre került a Városháza „A” épületének lépcsőháza. A szakcég több lehetőséget is megvizsgált az épület akadálymentesítésére vonatkozóan, valamint az egyeztetések során felmerül egyéb igényeket is figyelembe vette.

Két, lényegében különálló lehetőség az akadálymentesítésre, ha épületen belül, illetve ha épületen kívül kerül kialakításra.

1. Az épületen belüli akadálymentesítés megoldására három lehetőség kínálkozik:

1.a) A lépcsőkar belső oldalán elhelyezhető lépcsőfelvonó (1250 x 800 mm emelőlap méretű, V6S típus):

- 300 kg teherbírású, vagy 1 fős lépcsőfelvonó

- Ár: 17.540 Euro + Áfa (400 Ft-os euro árfolyammal számolva: 8 910 320 Ft)

Az ajánlati ár a berendezés kivitelezéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítésére, a berendezés gyártására helyszínre való szállítására, beszerelésére, villamosítására, próbaüzemére, üzembehelyezés lebonyolítására, létesítési és használatbavételi engedély beszerzésére szól.

Az ár nem tartalmazza a berendezés üzembehelyezési díját.

Teljesítési határidők:

Tervezés: Az előlegszámla kiegyenlítése után számított 10 nap.

Gyártás: A szerződés aláírásától és a műszaki paraméterek véglegesítésétől számított 45 nap.

Szerelése: Gyártás befejezésétől, illetve munkaterület biztosításától számított 10 nap + 7 nap szakértői üzembehelyezés.

Fizetési mód:

Előlegszámla: A vállalkozási díj 40 %-a, a szerződéskötés után 8 napos átutalással.

I.sz. résszámla: A vállalkozási díj 50 %-a, a felvonó gyártásának befejezése után 8 napos átutalással.

Végszámla: A vállalkozási díj 10 %-a, a felvonó beszerelése és szakértői üzembe helyezése után 8 napos átutalással.

Fontos információk:

- A korlátliftnél, az alsó szintnél, a lépcső feletti boltív íve miatt probléma lehet a magassággal (magas személy beverheti a fejét a boltívbe), kerekesszékkel használható biztonsággal.

- Az 1. emeleten lévő raktár ajtaja a lépcsőkar belső oldalán helyezkedik el, így raktárt nem lehetne használni.

- Használata nem egyszerű, idősebb korosztály lehet, hogy nem fogja tudni használni.

- Babakocsival használható ez a típus.

- Az üzembehelyezést 3 db cég végezheti Magyarországon. Az TÜV Rheinland; ÉMI TÜV SÜD, Marton Szakértő Iroda Kft. Mind három céggel kapcsolatban áll a szakcég. Az üzembehelyezési díjuk kb. 190.00 ~ 200.000 Ft + Áfa / vizsgálat. Az üzembehelyezést a szakcég megszervezi, egyeztetnek időpontot valamelyik céggel, odaszállítják az általunk kijelölt szakértőt és biztosítják a szakembert a vizsgálathoz.

Fentieken túl felmerülő további költségek:

- Egyéb bontási munkálatok (pl.: korlát.)

- Helyreállítási költségek (festés, korlát)

- Elektromos vezetékelés kiépítése

- Műszaki ellenőrzés

Ezen típus hátránya, hogy kiépítésével megszűnne a meglévő raktárépület, illetve bizonyos magasság fölött nem biztonságos a használata álló pozicióban, ezért lehajtható ülőfelület megrendelése is szükséges, ennek felára 250 euro + Áfa (400 Ft-os euro árfolyammal számolva 127 000 Ft).

1.b) A lépcsőkar külső oldalán elhelyezhető lépcsőfelvonó (1250x800mm emelőlap méretű, V6S típus):

Amennyiben a lépcsőkar külső részén van a lépcsőfelvonó (hosszabb útvonal kiépítése miatt) kb. 20 ~25%-kal drágább az előző, lépcsőkar belső oldalán kialakítható változathoz képest. A lehajtható üléses felvonót jelenleg a rendszer nem engedi a külső íves pályájú berendezés rendeléséhez, így nem megoldható a plusz kiegészítésként kért lehajtható ülés, kizárólag a lépcsőkar belső részén lévő kialakításhoz lehetne megrendelni.

- Ár: 21.925 Euro + Áfa (400 Ft-os euro árfolyam esetén: 11 137 900 Ft)

- Az egyéb információk ugyanazok, mint az 1.a) pontban megadottak.

Ezen típus hátránya a magasabb kiépítési költségen túl, hogy bizonyos magasság fölött nem biztonságos a használata álló pozicióban, lehajtható ülőfelülettel pedig ezen oldalon nem szerelhető fel.

1.c) A lépcsőkar külső oldalán ülőszékes lépcsőfelvonó:

Mivel mindenképpen a lépcsőkar külső ívén helyezhető el a felfonó, így csak az ülőszékes lépcsőfelvonó jöhet még szóba.

- 130 kg teherbírású, 1 fős lépcsőfelvonó (típus V59)

- Ár: 11. 200 Euro + Áfa (400 Ft-os euro árfolyam esetén: 5 689 600 Ft)

Az ajánlati ár tartalmazza a berendezés kivitelezéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítésének, a berendezés gyártásának helyszínre való szállításának, beszerelésének, villamositásának, próbaüzemének, üzembehelyezés lebonyolításának, létesítési és használatbavételi engedély beszerzésének költségét.

Nem tartalmazza az ajánlati ár a berendezés üzembehelyezési díját.

Teljesítési határidők, fizetési módok, illetve a fentieken túl felmerülő további költségek ugyanazok, mint az 1.a) pontban.

Ezen típus hátránya, hogy kerekesszékkel vagy babakocsival történő megközelítése a felső szintnek továbbra sem lesz lehetséges, illetve az alacsony teherbírása sem kedvező.

2. Épületen kívül, parkoló felőli belső homlokzaton lift kialakítására két lehetőség kínálkozik.

2.a) Épületen kívül, parkoló felőli belső homlokzaton acél tartószerkezetű lift:

- 630 kg teherbírású vagy 8 fős személyfelvonó beszerelése, akna acélszerkezettel

- Ár: 29.090 Euro + Áfa (400 Ft euro árfolyam esetén 14 777 720 Ft)

A felvonó beszerelésére vonatkozó ajánlatiár a kivitelezéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére, gyártására, helyszínre való szállítására, beszerelésére, próbaüzemére, üzembehelyezés lebonyolítására szól. Az akna acélszerkezeti részének építésére vonatkozó ajánlati ár az kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció elkészítésére, gyártására, helyszínre való szállítására, beszerelésére, több rétegű festésére, burkolására szól.

Nem tartalmazza az ajánlati ár az akna vasbeton szerkezetének megépítését, hőszigetelését és annak színezését melynek költsége előreláthatólag plusz ~ 1 800 000 Ft.

Ha nincs az épületben tűzjelzőrendszer felár ellenében felszerelik a kézi tűzjelző kapcsolót, ennek az ára 168.000 + áfa.

Az üzembehelyezést 3 db cég végezheti Magyarországon. Az TÜV Rheinland; ÉMI TÜV SÜD, Marton Szakértő Iroda Kft. Mind három céggel kapcsolatban áll a szakcég. Az üzembehelyezési díjuk kb. 190.00 ~ 200.000 Ft + Áfa / vizsgálat. Az üzembehelyezést a szakcég megszervezi, egyeztetnek időpontot valamelyik céggel, odaszállítják az általunk kijelölt szakértőt és biztosítják a szakembert a vizsgálathoz.

Egyéb felmerülő költségek:

- Egyéb bontási költségek

- Helyreállítási költségek

- Elektromos vezetékelés megoldása

- Műszaki ellenőrzés

2. a) Épületen kívül, parkoló felőli belső homlokzaton panoráma lift:

- 630 kg teherbírású, vagy 8 fős személyfelvonó beszerelése, akna acélszerkezettel pontmegfogással rögzített biztonságiüveg borítással

- Ár: ~ 36.400 Euro + Áfa (400 Ft euro árfolyam esetén 18 472 150 Ft)

Ha nincs az épületben tűzjelzőrendszer felár ellenében felszerelik a kézi tűzjelző kapcsolót, ennek az ára 168.000 + áfa.

Az üzembehelyezést 3 db cég végezheti Magyarországon. Az TÜV Rheinland; ÉMI TÜV SÜD, Marton Szakértő Iroda Kft. Mind három céggel kapcsolatban áll a szakcég. Az üzembehelyezési díjuk kb. 190.00 ~ 200.000 Ft + Áfa / vizsgálat. Az üzembehelyezést a szakcég megszervezi, egyeztetnek időpontot valamelyik céggel, odaszállítják az általunk kijelölt szakértőt és biztosítják a szakembert a vizsgálathoz.

Egyéb felmerülő költségek:

- Egyéb bontási költségek

- Helyreállítási költségek

- Elektromos vezetékelés megoldás

Az épületen kívüli lift megvalósítása esetén plusz tervezők (statikai – alapozás, talajviszonyok, építész – homlokzati megjelenés, városkép) bevonása szükséges. A lift tervezéséhez a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály engedélye szükséges.

Összegzés:

Több változat láttán úgy tűnhet, hogy reális a választás lehetősége, azonban mérlegelve azok korlátait:

- az épületen belül, lépcsőházban kialakítható változatok közül az 1.a) pontban ismertetett lépcsőfelvonó használata során gondot okozhat a magasabb testalkatúak számára a használata a kis belmagasság miatt, de lehajtható ülőfelülettel megrendelés esetén ellátható, e mellett kerekesszékkel és babakocsival használható megoldást kínál, azonban a meglévő raktár használata megszűnik;

- az épületen belül, lépcsőházban kialakítható változatok közül az 1.b) pontban ismertetett lépcsőfelvonó használata során gondot okozhat a magasabb testalkatúak számára a használata a kis belmagasság miatt, azonban kerekesszékkel és babakocsival használható megoldást kínál, lehajtható ülőfelülettel viszont nem látható el;

- az épületen belül, lépcsőházban kialakítható változatok közül az 1.c) pontban ismertetett lépcsőfelvonó használata nem biztosítja a felső szint megközelítését kerekesszékkel vagy babakocsival, illetve alacsony teherbírása is kedvezőtlen;

Amennyiben minden mozgásában korlátozott személy számára kívánja biztosítani az akadálymentes közlekedést az önkormányzat, úgy 2 alternatíva bontakozik ki:

- az épületen belül, lépcsőházban kialakítható változatok közül az 1.a) pontban ismertetett lépcsőfelvonó, plusz lehajtható ülés biztosításával, a raktárhelyiség megszüntetésével;

- épületen kívül, parkoló felőli belső homlokzaton, 8 személyes acél tartószerkezetű, esztétikai szempontok alapján panoráma lift kiépítésével;

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat 1:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének…./2025. (IX. 18.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az „A” épület akadálymentesítésének kialakítását az előterjesztés 1.a) pontjában ismertetett, a lépcsőkör belső oldalán elhelyezhető lépcsőfelvonó (1250 x 800 mm emelőlap méretű, V6S típus) beépítésével, lehajtható üléssel, a meglévő raktár megszüntetése mellett.

A kivitelezésre - egyéb járulékos költségekkel együtt – bruttó 13 M Ft összeget biztosít a 2025. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor a változás átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen.

Felelős:    Polgármester

Jegyző

Határidő: 2025.12.31.”

Határozati javaslat 2:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének…./2025. (IX. 18.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az „A” épület akadálymentesítésének kialakítását az előterjesztés 2/ pontjában ismertetett, épületen kívül, parkoló felőli belső homlokzaton, 8 személyes acél tartószerkezetű, panoráma lift beépítésével.

A kivitelezésre - egyéb járulékos költségekkel együtt - bruttó 22 M Ft összeget biztosít a 2025. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30) önkormányzati rendelete soron következő módosításakor a változás átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen.

Felelős:    Polgármester

Jegyző

Határidő: 2026.06.30.”

Hajdúszoboszló, 2025. szeptember 04.

Szilágyiné Pál Gyöngyi

városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető